

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 февраля 2024 года № 119

 р.п. Лебяжье

**О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «****Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «****Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 36 Устава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1. В разделе I Программы слова:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в период с 2015 года по 2021 год:Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона – 9,65/64600 км/кв.м; Протяженность тротуаров, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 2575/4539 м п./кв.м; Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 15,299/91363 км/кв.м;2. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2022 год:Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе парковки – 0,88/1420 км/кв.м; Протяженность тротуаров, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 76/228 м п./кв.м; Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 7,332/42675 км/кв.м; |

 »

заменить словами:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в период с 2015 года по 2021 год:Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона – 9,65/64600 км/кв.м; Протяженность тротуаров, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 2575/4539 м п./кв.м; Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 15,299/91363 км/кв.м;2. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2022 год:Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе парковки – 0,88/1420 км/кв.м; Протяженность тротуаров, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 76/228 м п./кв.м; Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 7,332/42675 км/кв.м;3. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2023 год:Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 5,4/25 418 км/кв.м;4. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2024 год:Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе – 235 шт.;Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе – 40 шт.;Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 2,36/9 456 км/кв.м; |

 »;

1. В разделе I Программы слова:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 70 531,58752 тыс. руб., в том числе за 2022 год – 33 641,58752 руб., из них:областного бюджета – 26 314,677 тыс. руб. (по согласованию);бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 7 326,91052 тыс. руб. |

 »

заменить словами:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 77 075,52356 тыс. руб., в том числе за **2022 год** – 33 641,58752 тыс. руб., из них:областного бюджета – 26 314,677 тыс. руб. (по согласованию);бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 7 326,91052 тыс. руб.;**2023 год** – 24 415,214 тыс. руб., из них:областного бюджета – 18 494,25699 тыс. руб. (по согласованию);бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 5 920,95701 тыс. руб. |

 »;

3) В разделе VI Программы слова:

«Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 7,332/42675 км/кв.м;»

заменить словами:

«Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 15,092/77549 км/кв.м;»;

4) Пункт 1 Раздела VI Программы дополнить подпунктами следующего содержания:

«4) Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе – 235 шт.;

5)Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе – 40 шт.»;

5) В разделе VIII Программы слова:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| 1 | Количество восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Единица | 13 | 20 | 21 | 72 | 126 |
| 2 | Доля восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Процент | 10 | 26 | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Количество восстановленных автомобильных дорог с асфальтобетонным основанием  | Единица | 0 | 7 | 10 | 49 | 66 |
| 4 | Доля восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Процент | 0 | 11 | 26 | 100 | 100 |
| 5 | Количество восстановленных парковок и тротуаров | Единица | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | Доля восстановленных парковок и тротуаров | Процент | 13 | 25 | 100 | 100 | 100 |

 »;

заменить словами:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| 1 | Количество восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Единица | 13 | 7 | 1 | 10 | 31 |
| 2 | Доля восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Процент | 42 | 65 | 67 | 100 | 100 |
| 3 | Количество восстановленных автомобильных дорог с асфальтобетонным основанием  | Единица | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Доля восстановленных автомобильных дорог с асфальтобетонным основанием | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Количество восстановленных парковок и тротуаров | Единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Доля восстановленных парковок и тротуаров | Процент | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | Единица | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 8 | Доля установки светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | Единица | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 10 | Доля установки технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

»;

1. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Исполняющий обязанности Главы Лебяжьевского

муниципального округа Курганской области И.В. Фадеева

исп. Кузьмина Е.С.

Тел 9-00-63

Приложение 1 к постановлению Администрации Лебяжьевского

муниципального округа от 26 февраля 2024 года № 119\_

«О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского

муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении

муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа

«Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»

 Приложение 3

 к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа

«Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»

**Перечень мероприятий по дорожной деятельности Лебяжьевского муниципального округа на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование объекта, улицы** | **Виды работ**  | **Объем работ (км/м2)** | **Обоснование** |
| **2022 год** |
|  | **р.п. Лебяжье. Количество проживающих – 5425 человек.** |
| **1.** | ул. Суворова(от ул. Первомайская до ул. Спортивная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,986/5 917 | Общая протяженность дороги 986м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Ул. Суворова расположена в северной части р.п. Лебяжье и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, где, как правило, сконцентрированы все объекты соцкультбыта, социальные службы, административные здания. В 2021 году на улице выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей. В результате производства земляных работ в местах работы техники при укладке труб и ремонте водопроводных колодцев покрытие дороги, обочины подверглись вскрытию и разрушению. Рекультивация и восстановление земляного полотна после ремонта сетей, а также отсутствие каких-либо работ по ремонту дорожного полотна за период с 2015 года по настоящее время, не дали необходимого качества состояния дороги. Требуется ремонт и щебенение дорожного покрытия. |
| **2.** | ул. Матросова, (от ул. Первомайскаядо пер. Пушкина);Подъезд и парковка к детскому саду «Сказка» | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 0,530/3 441 | Общая протяженность дороги 1036 м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Улица расположена в северной части р.п. Лебяжье после ул. Суворова, ближе к центру и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. Дополнительно на данной улице, по адресу ул. Матросова, 12, функционирует один из двух детских садов, расположенных в поселке. У территории детского сада отсутствуют подъездные пути и парковка. В период половодья подъезд и подход к территории сада практически невозможен. В 2021 г. был выполнены работы по восстановлению профиля и щебенение дороги от ул. Спортивная до пересечения с пер. Пушкина протяженностью 550 м. За период с 2015 г. до 2021 года какие-либо работы по ремонту дорожного покрытия не проводились. |
| **3.** | пер. Пушкина, (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,51/3 554 | Протяженность дороги 1099 м, в т.ч. 654 м асфальтовое покрытие (от ул. Кирова до объездной дороги регионального значения, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт с 2015 года не проводился. Пер. Пушкина начинается в центральной части р.п. Лебяжье от пересечения с ул. Фрунзе и проходит до объездной дороги через улицы М.Горького, Матросова, Суворова, Кирова, ул. Северную. Является основным маршрутом, после основной проезжей ул. Пушкина к детскому саду, расположенному по ул. Матросова, 12, и на выезд из поселка, обеспечивая безопасность пешеходов и транспорта на пути к детскому саду и в северную и северо-восточную части поселка из южной и центральной части, минуя основные проездные дороги улиц Пушкина и Кирова. На участке от начала переулка до пересечения с ул. Матросова расположен тротуар. С целью разгрузки движения по ул. Пушкина и обеспечения безопасности движения пешеходов в северную часть поселка и на выезд из поселка необходим ремонт дорожного покрытия от начала переулка до основной проезжей дороги по ул. Кирова в 2022 г. и восстановление тротуара от начала переулка до пересечения с ул. Матросова и ремонт асфальтовой части дороги в 2024 г. |
| **4.** | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,14/7 615 | Протяженность дороги 3994 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 г. не выполнялся.Улица расположена после ул. Октябрьская также соединяя восточную и западную части поселка, от ул. Спортивная до ул. ул. Советской. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к больнице магазинам «Магнит», «Метрополис», детскому саду «Ладушки». Если покрытие дороги от ул. Спортивной до ул. Первомайской находится в удовлетворительном состоянии, то западная часть дороги имеет крайне неудовлетворительное состояние, требует ремонта. Кроме того, в 2021 г. на данной улице проводились работы по капитальному ремонту водопроводных сетей, что повлекло за собой дополнительное разрушение покрытия и обочин.Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Октябрьской. |
| **5.** | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. Лебяжье | Восстановление тротуара. Обустройство территории парковки. | 0,120/1 027 | С 2022 года отопление, водоснабжение р.п. Лебяжье осуществляет МУП «Теплотранс». В многоквартирном дом по ул. Пушкина, 20, на первом этаже дома, расположатся офисные помещения данного предприятия. В настоящее время там находится парикмахерская, швейная мастерская, торговые точки. Напротив расположены органы МВД, Спортивная и средняя школы. То есть, большая часть жителей поселка посетит данную территорию. В настоящее время подъезд и подход к фасадной части дома отсутствуют. Территория эта расположена в самом центре поселка, где происходит самое интенсивное движение транспорта, пешеходов, парковка автомобилей на проезжей части невозможна. Требуется ремонт и восстановление тротуара и стоянки (парковки) для автомобилей. |
| **6.** | ул. Дзержинского (от дома № 26 по ул. Дзержинского до пер. Коммунальный) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,38/2 045 | Протяженность дороги 380 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **7.** | пер. Коммунальный (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,25/1 140 | Протяженность дороги составляет 452 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **8.** | ул. Сутягина (от дома № 24 по ул. Сутягина до пер. Коммунальный) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,37/2 125 | Протяженность дороги 370 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **9.**  | Пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина | Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **4,286/26 864** |  |
|  | **д. Верхнеглубокое. Количество проживающих – 383 человек.** |
| **10.** | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,67/9 990 | Протяженность дороги составляет 1665 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Кроме того, по улице несколько раз выполнялись работы по ремонту водопроводных сетей.Улица является основной дорогой в населенном пункте д. Верхнеглубокое. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения. Ежедневно по улице осуществляется автобусное сообщение с целью сбора и подвоза учащихся в школу.  |
|  | **ИТОГО:** | **1,67/9 990** |  |
|  | **с. Налимово. Количество проживающих – 214 человек.** |
| **11.** | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,56/3 035 | Протяженность дороги составляет 775 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.Все улицы населенного пункта Налимово расположены вокруг озера. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения на выезд (въезд) в село, также передвижение к объектам соцкультбыта, в школу, которая расположена по ул. Центральная. Данные участки дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. В рамках мероприятий данной программы планируется провести комплексный ремонт дорожного покрытия улиц во всех населенных пунктах, где работают школьные и медицинские учреждения. |
| **12.** | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая) | 0,55/2 966 | Протяженность дороги составляет 491 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
| **13.** | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. Садовая) | 0,50/2 680 | Протяженность дороги составляет 218 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
|  | **ИТОГО:** | **1,61/8 681** |  |
|  | **с. Прилогино. Количество проживающих – 295 человек.** |
| **14.** | ул. Молодежная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,42/2 115 | Протяженность дороги составляет 423 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. На данной улице располагается школа.По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения.Данный участок дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. |
| **15.** | ул. Центральная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,870/4 350 | Протяженность дороги составляет 2033 м, в т.ч. асфальт 1100 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.Данная улица является основной улицей населенного пункта, на ней расположены административные объекты, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. |
|  | **ИТОГО:** | **1,29/6 465** |  |
| **16** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **17** | **Государственная экспертиза документации по проектно-сметной стоимости капитального ремонта дорожного покрытия** | **-** | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, расположенных по адресу: р.п. Лебяжье, ул. Советская, ул. Лукияновская, ул. Спортивная» |
|  | **ВСЕГО 2022 год:** | **8,856/52 000** |  |
|  | **2023 год** |
|  | **д. Верхнеглубокое** |
| **1** | ул. Северная  | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,84/4 200 | Протяженность дороги составляет 982 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **2** | ул. Молодежная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,374/1 870 | Протяженность дороги составляет 374 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **3** | ул. Восточная  | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,461/2 074 | Протяженность дороги составляет 461 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **4** | ул. Южная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,396/1 980 | Протяженность дороги составляет 396 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
|  | **ИТОГО**  | **2,071/10 124** |  |
|  | **с. Головное** |
| **5** | ул. 8 Марта | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,374/5 496 | Протяженность дороги составляет 1374 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Головное |
|  | **Итого** | **1,374/5 496** |  |
|  | **р.п. Лебяжье** |
| **6** | ул. Октябрьская | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,490/7 464 | Протяженность дороги составляет 1490 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в р.п. Лебяжье |
|  | **Итого** | **1,490/7 464** |  |
|  | **с. Черемушки** |
| **7** | ул. Промышленная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,553/2 765 | Протяженность дороги составляет 553 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Черемушки. |
|  | **Итого с. Черемушки** | **0,553/2 765** |  |
| **9** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **10** | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | **-** | Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорожного покрытия |
|  | **ВСЕГО 2023 год** | **5,488/25 849** |  |
| **2024 год** |
|  | **с. Елошное** |
| **1** | ул. Центральная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2,364/9 456 | Протяженность дороги составляет 2364 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Елошное. |
| **2** | Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | 235 |  |
| **3** | Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | 40 |  |
| **4** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **5** | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | **-** | Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорожного покрытия |
|  | **ВСЕГО 2024 год** | **2,364/9 456** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 26 февраля 2024 года № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» Приложение 4 к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»**Ресурсное обеспечение Программы, целевые показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем работ, целевые показатели |
| ВСЕГО | Областной бюджет (по согласованию) | Бюджет Лебяжьевского муниципального округа | п.м | кв.м |
| **2022 год** |   |
|  | **р.п. Лебяжье** |   |
| 1 | ул. Суворова (от ул.Первомайская до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2745,09595 | 2695,48422 | 49,61173 | 986 | 5916 |
| 2 | ул. Матросова, (от ул. Первомайская до пер. Пушкина)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 2176,39075 | 2137,05715 | 39,33360 | 530 | 3556 |
| 3 | пер. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1609,59340 | 1580,50344 | 29,08996 | 590 | 3540 |
| 4 | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3989,26300 | 3917,16561 | 72,09739 | 1 250 | 7500 |
| 5 | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. ЛебяжьеВосстановление тротуара. Обустройство территории парковки. | 1756,03920 | 1718,07278 | 37,96642 | 120 | 1008 |
| 6 | ул. ДзержинскогоВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 570,44880 | 0,00000 | 570,44880 | 380 | 2045 |
| 7 | пер. Коммунальный Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 318,00120 | 0,00000 | 318,00120 | 250 | 1140 |
| 8 | пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков | 653,00968 | 646,47958 | 6,53010 | 56 | 8 шт |
|   | **ИТОГО** | **13817,84198** | **12694,76278** | **1123,07920** | **4161,5** | **24705** |
|  | **д. Верхнеглубокое** |   |   |   |   |   |
| 9 | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 5973,35046 | 5693,57179 | 279,77867 | 1665 | 9 990 |
|   | **ИТОГО** | **5973,35046** | **5693,57179** | **279,77867** | **1665** | **9 990** |
|  | **с. Налимово** |   |   |   |   |   |
| 10 | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1412,15633 | 1391,44182 | 20,71451 | 560 | 3 035 |
| 11 | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1663,91740 | 1633,84565 | 30,07175 | 550 | 2 966 |
| 12 | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. СадоваяВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1389,32955 | 1245,33036 | 143,99919 | 500 | 2 680 |
|   | **ИТОГО** | **4465,40328** | **4270,61783** | **194,78545** | **1610** | **8 681** |
|  | **с. Прилогино** |  |  |  |   |   |
| 13 | ул. МолодежнаяВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1470,98902 | 1402,09111 | 68,89791 | 420 | 2 115 |
| 14 | ул. ЦентральнаяВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 2364,37567 | 2253,63349 | 110,74218 | 870 | 4 350 |
|   | **ИТОГО** | **3835,36469** | **3655,72460** | **179,64009** | **1290** | **6 465** |
| 15 | **Содержание уличной дорожной сети** | **2684,69011** | **0,00000** | **2684,69011** |  |  |
| 16 | **Государственная экспертиза документации по проектно-сметной стоимости капитального ремонта дорожного покрытия** | **110,88900** | **0,00000** | **110,88900** |  |  |
| 17 | **Электроэнергия** | **1829,00000** | **0,00000** | **1829,00000** |  |  |
| 18 | **Налоги** | **925,04800** | **0,00000** | **925,04800** |  |  |
|   | **ВСЕГО за 2022 год** | **33641,58752** | **26 314,67700** | **7 326,91052** | **8 727** | **43376** |
| **2023 год** |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3 108,85286 | 3 077,76434 | 31,08852 | 840 | 4200 |
| 2 | ул. Молодежная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 387,36669 | 1 373,49301 | 13,87368 | 370 | 1870 |
| 3 | ул. Восточная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 560,65668 | 1 545,05011 | 15,60657 | 460 | 2074 |
| 4 | ул. Южная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 590,34784 | 1 574,44435 | 15,90349 | 400 | 1980 |
|  | **ИТОГО** | **7 647,22407** | **7 570,75181** | **76,47226** | **2070** | **10124** |
|  | **с. Головное** |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. 8 Марта Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3 833,72571 | 3 795,38846 | 38,33726 | 1370 | 5496 |
|  | **ИТОГО** | **3 833,72571** | **3 795,38846** | **38,33726** | **1370** | **5496** |
|  | **р.п. Лебяжье** |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 5 439,91705 | 5 385,51788 | 54,39917 | 1490 | 7464 |
|  | **ИТОГО** | **5 439,91705** | **5 385,51788** | **54,39917** | **1490** | **7464** |
|  | **с. Черемушки** |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. ПромышленнаяВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 760,20086 | 1 742,59885 | 17,60201 | 470 | 2334 |
|  | **ИТОГО** | **1 760,20086** | **1 742,59885** | **17,60201** | **470** | **2334** |
| 8 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **1 547,03187** | **0,00000** | **1 547,03187** |  |  |
| 9 | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | **89,99000** | **0,00000** | **89,99000** |  |  |
| 10 | **Электроэнергия** | **2034,01855** | **0,00000** | **2034,01855** |  |  |
| 11 | **Налоги** | **906,93400** | **0,00000** | **906,93400** |  |  |
| 12 | **Прочие** | **1 156,17189** | **0,00000** | **1 156,17189** |  |  |
|   | **ВСЕГО 2023 год** | **24 415,21400** | **18 494,25699** | **5 920,95701** | **5400** | **25418** |
| **2024 год** |
|  | **с. Елошное** |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 6 571,46409 | 6 505,74301 | 65,72108 | 2360 | 9456 |
|  | **ИТОГО** | **6 571,46409** | **6 505,74301** | **65,72108** | **2360** | **9456** |
| 2 | **Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе** | **5 475,15694** | **5 420,40000** | **54,75694** |  |  |
| 3 | **Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе** | **1 010,10101** | **1 000,00000** | **10,10101** |  |  |
| 2 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **700,00000** | **0,00000** | **700,00000** |  |  |
| 2 | **Электроэнергия** | **1100,00000** | **0,00000** | **1100,00000** |  |  |
| 3 | **Налоги** | **1241,00000** | **0,00000** | **1241,00000** |  |  |
|  | **ВСЕГО 2024 год:** | **16 097,72204** | **12 926,14301** | **3 171,57903**  |  |  |
| **2025 год** |
| 1 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **600,00000** | **0,00000** | **600,00000** |  |  |
| 2 | **Электроэнергия** | **1080,00000** | **0,00000** | **1080,00000** |  |  |
| 3 | **Налоги** | **1241,00000** | **0,00000** | **1241,00000** |  |  |
|  | **ВСЕГО 2025 год:** | **2921,00000** | **0,00000** | **2921,00000** |  |  |
|  | **ИТОГО 2022-2025 годы** | **77 075,52356** | **57 735,077**  | **19 340,44656** |  |  |