КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 сентября  2025 года № 191-р

р.п. Лебяжье

О внесении изменения в распоряжение Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от 7 августа 2025 года № 163-р

«Об утверждении Программы проведения проверки обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1.  Внести в распоряжение Администрации Лебяжьевскогог муниципального округа Курганской области от 7 августа 2025 года № 163-р «Об утверждении Программы проведения проверки обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов» следующее изменение:

1) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Лебяжьевского муниципального округа

Курганской области                                                                                      А.А. Михайлов

исп. Фадеева И.В.

тел. 8(35237)9-08-63

|  | Приложение к распоряжению Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от _5 сентября 2025 года №_191-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от 7 августа 2025 года № 163-р «Об утверждении Программы проведения проверки обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов» Приложение к распоряжению Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от 7 августа 2025 г. № 163-р «Об утверждении Программы проведения проверки обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов» |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

Раздел I. Общие положения

1. Программа проведения проверки готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке обеспечения готовности жилищного фонда, расположенного на территории Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, путем проведения проверок межведомственной комиссией по оценке обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, созданной в Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области.

2. Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Проверяемые лица:

-  потребители тепловой энергии – собственники жилых помещений, управляющие организации.

4. Срок реализации Программы – с 01.09.2025 г. по 20.09.2025 г.

5. Объем финансирования – исполнение Программы не требует финансовых затрат.

Раздел II. Цели и задачи Программы

6. Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных п. 11 главы II Правил.

7. Задачи Программы:

1) проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными и нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения;

2) рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости проведение осмотра объектов проверки;

3) составление актов проверки готовности к отопительному периоду;

4) составление паспортов готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

8. График проведения проверки и планируемые для проведения проверки мероприятия представлены в приложении к Программе.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации Программы

9. Ожидаемые результаты реализации программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в отопительный период 2025-2026 годов.

Раздел IV. Исполнители Программы

10. Исполнителем Программы являются межведомственная комиссия по оценке обеспечения готовности жилищного фонда Лебяжьевского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, созданная в Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области.

Приложение

к Программе проведения проверки

обеспечения готовности жилищного

фонда Лебяжьевского

муниципального округа Курганской

области к отопительному периоду

2025-2026 годов

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Коли чест во объ ектов | Сроки исполнения | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | рп. Лебяжье, ул. Вокзальная, д.48 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 | В соответствии с п. 11 главы II Правил проверки готовности к отопительному периоду |
| 2 | рп. Лебяжье, ул. Вокзальная, д.50 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 3 | рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.49 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 4 | рп. Лебяжье, ул. Кирова, д.12 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 5 | рп. Лебяжье, ул. Пролетарская, д.51 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 6 | рп. Лебяжье, ул. Пролетарская, д.49 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 7 | рп. Лебяжье, ул. Суворова, д.5 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 8 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.13 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 9 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.15 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 10 | рп. Лебяжье, ул. Спортивная, д.36 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 11 | рп. Лебяжье, ул. Советская, д.27 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 12 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.10 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 13 | рп. Лебяжье, ул. Первомайская, д.22 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 14 | рп. Лебяжье, ул. Первомайская, д.28 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 15 | рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.57 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 16 | рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.52 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 17 | рп. Лебяжье, ул. Первомайская, д.12 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 18 | рп. Лебяжье, ул. Кирова, д.14 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 19 | рп. Лебяжье, ул. Суворова, д.1 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 20 | рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.45 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 21 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 22 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.22 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 23 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.29 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 24 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.33 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 25 | рп. Лебяжье, ул. Рабочая, д.25 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 26 | рп. Лебяжье, ул. Рабочая, д.11 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 27 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.24 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 28 | рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.55 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 29 | рп. Лебяжье, ул. Пролетарская, д.66 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 30 | рп. Лебяжье, ул. Рабочая, д.36 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 31 | рп. Лебяжье, ул. Спортивная, д.38 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 32 | рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.35 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 33 | рп. Лебяжье, ул. Советская, д.25А | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 34 | рп. Лебяжье, ул. Первомайская, д.13 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 35 | рп. Лебяжье, ул. К.Маркса, д.69А | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 36 | рп. Лебяжье, ул. Октябрьская, д.72А | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 37 | рп. Лебяжье, ул. Матросова, 2 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 38 | рп. Лебяжье, ул. Матросова, 6 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 39 | рп. Лебяжье, ул. Советская, 23А | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 40 | рп. Лебяжье, ул. Кирова 20 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |
| 41 | рп. Лебяжье, ул. Советская, 23А корпус 1 | 1 | 01.09.2025-20.09.2025 |  |

1