КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 4 июля 2022 года № 540

 р.п. Лебяжье

**Об утверждении муниципальной Программы Лебяжьевского муниципального округа «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы**

(в ред. Постановления Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 14 декабря 2022 года № 1027; в ред.

Постановления Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от 17 марта 2023 года № 163; в ред. Постановления Администрации Лебяжьевского муниципального округа Курганской области от 7 декабря 2023 года № 807)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, Администрация Лебяжьевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Лебяжьевского муниципального округа «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава Лебяжьевского муниципального округа А.Р. Барч

Исп. Волосатова С.В.

Тел. 8(35237) 9-00-63

Приложение

 к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального

округа Курганской области от «04» июля 2022 г № 540

«О внесении изменения в постановление Администрации

 Лебяжьевского муниципального округа от 4 июля 2022 года № 540

«Об утверждении муниципальной Программы Лебяжьевского

муниципального округа «Формирование в Лебяжьевском

муниципальном округе комфортной городской

среды» на 2022-2024 годы»

**Муниципальная программа Лебяжьевского муниципального округа**

**«Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы**

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа Лебяжьевского муниципального округа «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы (далее - Программа) |
| Ответственныйисполнитель | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  |
| Соисполнители | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию)Администрация Лебяжьевского муниципального округа (по согласованию);Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию) |
| Цели | Повышение качества и комфорта городской среды на территории р.п. Лебяжье |
| Задачи | Повышение уровня благоустройства\*\*\*\* общественных территорий\*\* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий\* Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории |
| Целевые индикаторы и показатели | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий – 13 ед., в том числе за периоды: с 2018 г. по 2021 г. – 8 ед.;с 2022 г. по 2024 г. – 5 ед.Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, – 100 %;Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Лебяжье – 29, в том числе за периоды:с 2017 г. по 2021 г. – 10 ед.;с 2022 г. по 2024 г. – 19 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 100 %;Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет – 30%. |
| Срок реализации | 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы 2018-2021 года составляет 18 345 307,57 руб., в том числе за счет: федерального бюджета – 15 413 081,62 руб. (по согласованию); областного бюджета – 1 165 135,38 руб. (по согласованию); бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 1 736 755,57 руб.; средства внебюджетных источников – 30 335,00 руб. (по согласованию)Общий объем финансовых средств\*\*\* для реализации Программы 2022-2024 года составляет 34 333 210,32 руб., в том числе за счет: федерального бюджета – 26 058 083,68 руб. (по согласованию); областного бюджета – 531 797,69 руб. (по согласованию); бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 7 743 328,95 руб. |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня комфортности городской среды территории р.п. Лебяжье;Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 объектов; Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 19 объектов; Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным и дворовым территориям;Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;Вовлечение добровольцев (волонтеров) в мероприятия по созданию комфортной городской среды в целях дальнейшего развития механизмов прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, а также увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |

\*дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

\*\*общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

\*\*\* - средства носят характер прогноза;

\*\*\*\*благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых, общественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

 **Раздел II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

В настоящее время на территории Лебяжьевского муниципального округа проживает 12 462 человек, расположено 50 населенных пунктов. Населенным пунктом, в котором проживает более 1000 человек, является р.п. Лебяжье. На территории поселка проживает 5 343 человек. Р.п. Лебяжье является административным центром Лебяжьевского муниципального округа.

Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в Лебяжьевском муниципальном округе является благоустройство территории р.п. Лебяжье.

Благоустройство территории р.п. Лебяжье представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения, а также благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам.

 Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В 2017 году реализована Программа «Формирование современной городской среды на 2017 год», в рамках которой выполнено благоустройство шести дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования у Социально-культурного центра р.п. Лебяжье, отобранных и включенных в программу муниципальной общественной комиссией. Мероприятия программы позволили повысить уровень благоустройства данных территорий.

В период 2018 – 2021 годов реализована муниципальная программа Лебяжьевского района «Формирование в Лебяжьевском районе комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, в рамках которой выполнено благоустройство четырех дворовых территорий многоквартирных домов и восьми территорий общего пользования - благоустройство территории возле общественного здания Социально-культурного центра Лебяжьевского района, устройство детской площадки на территории по ул. М. Горького, благоустройство территории вокруг памятника у Парка Победы, благоустройство территории стадиона и зоны отдыха, устройство детской площадки по ул. Пушкина 23. Мероприятия программы позволили повысить уровень благоустройства данных территорий.

Основными проблемами в сфере благоустройства являются:

– в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

– места для сбора твердых коммунальных отходов не обустроены: не устроена площадка для сбора отходов, соответственно отсутствует ее ограждение, дорожки и подъездные пути.

 – отсутствуют детские площадки, малые архитектурные формы (скамейки, урны, цветочницы и т.д.);

 – во дворах наблюдается недостаточный уровень озеленения и благоустройства, зеленые насаждения представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями;

 – во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке;

 – практически отсутствует благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. На большинстве территорий имеет место присутствие нескошенной травы и бурьяна, фасады домов, фасады ограждения земельных участков, предоставленных для размещения домов и надворных построек (заборы, ограждения садиков), имеют высокий уровень износа либо отсутствуют, либо имеют вид, не отвечающий элементарным условиям эстетики.

Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц. Без благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, а также территорий общего пользования благоустройство р.п. Лебяжье не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В рамках разработки и реализации муниципальной программы «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2024 годы, предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Лебяжьевского муниципального округа. Реализация программы позволит повысить уровень благоустройства р.п. Лебяжье и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

**Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства**

**в муниципальных образованиях**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению комфортности городской среды и созданию механизмов участия граждан в вопросах благоустройства поселений.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5) утвержден паспорт приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, в том числе реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

Проектным комитетом по национальному проекту "Жилье и городская среда" (протокол от 21 декабря 2018 года № 3) утвержден паспорт федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Основной целью данного проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" определены основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов Российской Федерации.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Распоряжением Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 276-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области", а также постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года N 113 "О государственной Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов" определены основные меры, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской области. Мероприятия Программы разработаны с учетом данных приоритетов и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым и общественным территориям в муниципальных образованиях Курганской области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" с 2018 года Минстроем России проводится ежегодный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях субъектов Российской Федерации.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Курганской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью реализации Программы является Повышение качества и комфорта городской среды на территории р.п. Лебяжье

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 – Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

 – Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

 – Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

 – Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2022 по 2024 годы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы

В рамках реализации Программы запланировано благоустройство территории р.п. Лебяжье:

а**) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий** (далее - минимальный перечень работ).

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, на которых требуется выполнение мероприятий в рамках минимального перечня работ. Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в [порядке](#Par906), установленном в Программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «О государственной Программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды» (далее Программа Курганской области).

В минимальный перечень работ входит:

ремонт дворовых проездов и тротуаров;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора);

установка декоративных ограждений (высотой не более 0,7 м).

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы) собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ).

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные председателями советов многоквартирных домов, руководителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, с приложением фото- и (или) видеоматериалов. Данные документы предоставляются в органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

По решению заинтересованных лиц в предложения о включении дворовых территорий в муниципальные программы могут быть включены мероприятия из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах и (или) собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, решения о финансировании выполнения мероприятий из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий в объеме не менее 20% от сметной стоимости данных работ.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

выполнение работ по озеленению.

Расходные обязательства Курганской области по предоставлению субсидий из бюджета Курганской области в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий (исходя из минимального и (или) дополнительного перечня) софинансируются из федерального и областного бюджетов при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должны быть обеспечены условия для контроля за ходом и результатами работ со стороны заинтересованных лиц.

Адресный [перечень](#Par2692) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 - 2024 годы исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству приведен в приложении 1 к Программе;

**б) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.**

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, на которых требуется выполнение мероприятий по благоустройству. Существующее физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в [порядке](#Par906), установленном в Программе Курганской области.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

благоустройство набережной;

благоустройство места для купания (пляжа);

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

устройство (реконструкция) детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство кладбища;

благоустройство территории вокруг памятника;

установка памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

обустройство родников;

очистка водоемов;

благоустройство городских площадей;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство пустырей;

благоустройство иных общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий должны быть обеспечены условия для осуществления общественного контроля за ходом и результатами работ.

Адресный [перечень](#Par2692) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 - 2024 годы приведен в приложении 2 к Программе;

Мероприятия по благоустройству территорий, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям.

Перечень общественных территорий и очередность проведения работ по их благоустройству в рамках реализации Программы определяется ежегодно по результатам общественных обсуждений.

Документы от заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий на каждый финансовый год рассматриваются в соответствии с порядком рассмотрения и оценки документации по включению общественных территорий для проведения работ по благоустройству. В данном Порядке учитываются сроки поступления предложений о включении общественной территории в Программу на соответствующий текущий год, состав необходимых документов, требования к оформлению документов, содержанию проектной, сметной и др. документации, их соответствие требованиям федерального и (или) областного законодательства, иных условий.

В случае непредставления заинтересованными лицами документов и (или) несоответствие этих документов установленным требованиям) в Программу на текущий финансовый год включается общественная территория, состоящая следующей в утвержденном списке очередности, при условии предоставления соответствующего пакета документов.

При выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования должны быть обеспечены условия для контроля за ходом и результатами работ со стороны заинтересованных лиц.

Заинтересованными лицами по благоустройству территорий общего пользования могут быть любые лица (группы лиц), заинтересованные в благоустройстве такой общественной территории и принявшие на себя обязательства (в том числе финансовые) по оформлению и предоставлению в соответствующие органы документации, определенной действующими на текущее время требованиями.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

– благоустроить территории общего пользования, включенные в программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2022 по 2024 годы согласно приложению № 2 к настоящей Программе;

– произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных в программу дворовых территориях многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2022 по 2024 годы согласно приложению № 1 к настоящей Программе;

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории р.п. Лебяжье.

 Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей р.п. Лебяжье, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти и местного самоуправления действующим законодательством. Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) |
| 1. Заключение соглашения между Администрацией Лебяжьевского муниципального округа и Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы  | Администрация Лебяжьевского муниципального округаДепартамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию) | 2022-2024 годы | Повышение уровняблагоустройстватерриториир.п. Лебяжье;благоустройство общественных территорий,в р.п. Лебяжье;благоустройство дворовых территорий,многоквартирных домов в р.п. Лебяжье;формирование условий для беспрепятственногодоступа инвалидов идругих маломобильныхгрупп населения кобщественнымтерриториям и дворовымтерриторияммногоквартирных домов в р.п. Лебяжье.Вовлечение добровольцев (волонтеров) в мероприятия по созданию комфортной городской среды в целях дальнейшего развития механизмов прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| 2. Оценка состояния общественных территорий, дворовых территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация Лебяжьевского муниципального округа | 2022-2024 годы |
| 3. Проведение общественных обсуждений для формирования адресного перечня общественных территорий и выбора мероприятий по благоустройству | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  | 2022-2024 годы |
| 4. Проведение мероприятий по формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов на текущий год  | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  | 2022-2024 годы |
| 5. Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых и территорий  | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  | 2022-2024 годы |
| 6. Реализация муниципальной программы «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе комфортной городской среды»; реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  | 2018-2021 годы |
| 2022-2024 годы |
| 7. Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию) | 2022-2024 годы |
| 8. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве  | Администрация Лебяжьевского муниципального округаСобственники (пользователи) индивидуальных жилых домов (по согласованию) | 2022-2024 годы |  |
| 9. Оценка исполнения Программы и соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы  | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию) | 2022-2024 годы |
| 10. Проведение мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации проекта по формированию комфортной городской среды | Администрация Лебяжьевского муниципального округа  | 2022-2024 годы |

Для реализации перечня мероприятий принимаются (вносятся изменения) в Программу.

Разработка (внесение изменений) в Программу осуществляется на основе следующих принципов:

– полнота и достоверность информации;

– прозрачность и обоснованность решений уполномоченных лиц о включении объектов комплексного благоустройства в Программу;

– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

– эффективность расходования субсидии из федерального бюджета, бюджета Курганской области и бюджета Лебяжьевского муниципального округа путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Программы на стадии ее формирования (внесения изменений).

Ответственные исполнители Программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников Программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов).

На результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий устанавливается минимальный трехлетний гарантийный срок.

Срок завершения реализации Программы не позднее 1 ноября каждого финансового года.

**IX. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы приведены в таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (ежегодно/нарастающим итогом) | Единица | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/29 | 29 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |
| 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (ежегодно/нарастающим итогом) | Единица | 2/2 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 3/11 | 1/12 | 1/13 | 13 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий, находящихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 14 | 21 | 35 | 57 | 73 | 80 | 100 | 100 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Лебяжьевского муниципального округа, (нарастающим итогом) | Процент | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Раздел X. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств областного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| 2018-2024 годы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Задачи: благоустройство общественных территорий в р.п. Лебяжье;благоустройство дворовых территорий в р.п. Лебяжье; |
| Реализацияпроектовблагоустройства территорийобщегопользования идворовыхтерриторий в р.п. Лебяжье | Департамент строительства, госэкспертизыи ЖКХ Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 41 471 165,30 | 1 570 808,00 | 2 282 224,00 | 5 020 050,00 | 6 539 999,62 | 7 830 083,74 | 5 487 999,94 | 12 740 000,00 | Индикатор 1Индикатор 2Индикатор 3Индикатор 4 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1 696 933,07 | 136 592,00 | 46 576,00 | 848 498,00 | 133 469,38 | 159 797,63 | 112 000,06 | 260 000,00 |
| Бюджет Лебяжьевского муниципального округа  | 9 480 084,52 | 170 740,00 | 323 136,00 | 512 996,00 | 729 883,57 | 4 863 372,35 | 1 579 956,60 | 1 300 000,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 30 335,00 | 30 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе | 52 678 517,89 | 1 908 475,00 |  2 651 936,00 | 6 381 544,00 | 7 403 352,57 | 12 853 253,72 | 7 179 956,60 |  14 300 000,00 |  |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 41 471 165,30 | 1 570 808,00 |  2 282 224,00 | 5 020 050,00 | 6 539 999,62 | 7 830 083,74 | 5 487 999,94 | 12 740 000,00 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1 696 933,07 | 136 592,00 |  46 576,00 | 848 498,00 | 133 469,38 | 159 797,63 | 112 000,06 | 260 000,00 |
| Бюджет Лебяжьевского муниципального округа  | 9 480 084,52 | 170 740,00 |  323 136,00 | 512 996,00 | 729 883,57 | 4 863 372,35 | 1 579 956,60 | 1 300 000,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 30 335,00 | 30 335,00 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа

 «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе

комфортной городской среды» на 2022-2024 годы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных

на территории р.п. Лебяжье

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Год выполнения мероприятий по благоустройству |
| 1 | ул. Вокзальная, д.48 | 2017 |
| 2 | ул. Вокзальная, д.50 | 2017 |
| 3 | ул. Пушкина, д.13 | 2017 |
| 4 | ул. Рабочая, д.25 | 2017 |
| 5 | ул. Пушкина, д.20 | 2017 |
| 6 | ул. Рабочая, д.36 | 2017 |
| 7 | ул. Пушкина, д.10 | 2018 |
| 8 | ул. Первомайская, д.22 | 2018 |
| 9 | ул. Пушкина, д.22 | 2018 |
| 10 | ул. Рабочая, д.11 | 2018 |
| 11 | ул. Лукияновская, д.49 | 2024 |
| 12 | ул. Лукияновская, д.45 | 2024 |
| 13 | ул. Спортивная, д.36 | 2024 |
| 14 | ул. Спортивная, д.38 | 2024 |
| 15 | ул. Советская, д.27 | 2024 |
| 16 | ул. Советская, д.25А | 2024 |
| 17 | ул. Первомайская, д.13 | 2024 |
| 18 | ул. Кирова, д.12 | 2024 |
| 19 | ул. Спортивная, д.34 | 2024 |
| 20 | ул. Первомайская, д.28 | 2024 |
| 21 | ул. Лукияновская, д.57 | 2024 |
| 22 | ул. Первомайская, д.12 | 2024 |
| 23 | ул. Кирова, д.14 | 2024 |
| 24 | ул. Пушкина, д.29 | 2024 |
| 25 | ул. Пушкина, д.33 | 2024 |
| 26 | ул. Пушкина, д.24 | 2024 |
| 27 | ул. Лукияновская, д.55 | 2024 |
| 28 | ул. Пролетарская, д.66 | 2024 |
| 29 | ул. Пушкина, д.35 | 2024 |
|  | Итого |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа

 «Формирование в Лебяжьевском муниципальном округе

комфортной городской среды» на 2022-2024 годы

Перечень объектов благоустройства территорий общего пользования,

 расположенных на территории р.п. Лебяжье Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение муниципальной территории общего пользования | Объект благоустройства | Очередность выполнения мероприятий по благоустройству |
| 1 | Благоустройство территории возле общественного здания Социально-культурного центра Лебяжьевского района,ул. Пушкина, 17, этап 2 | 2018 |
| 2 | Благоустройство территории детской площадки ул. М. Горького | 2018 |
| 3 | Благоустройство территории Парка Победы, ул. Советская | 2019  |
| 4 | Благоустройство территории стадиона по ул. Пушкина 23 в р.п. Лебяжье (1 этап) | 2020 |
| 5 | Благоустройство территории Парка Победы, ул. Советская в р.п. Лебяжье (этап 2) | 2020 |
| 6 | Благоустройство территории стадиона по ул. Пушкина, 23 в р.п. Лебяжье (этап 2) | 2021 |
| 7 | Благоустройство зоны отдыха по ул. Пушкина в р.п. Лебяжье | 2021 |
| 8 | Благоустройство детской площадки по ул. Пушкина, 23 в р.п. Лебяжье | 2021 |
| 9 | Благоустройство территории повседневной универсальнойярмарки, расположенной по адресу: р.п. Лебяжье, ул.Лукияновская, 51А | 2022 |
| 10 | Благоустройство территории площади В.И. Ленина и Доски почета», расположенной по адресу: Курганская область,Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина | 2022 |
| 11 | Благоустройство мини - футбольного поля на стадионе по ул. Пушкина, 23 в р.п. Лебяжье | 2022-2023 |
| 12 | Благоустройство территории «Скейтпарка», расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Советская | 2023 |
| 13 | Благоустройство ландшафтно-спортивного парка на территории р.п. Лебяжье, Лебяжьевского района Курганской области | 2024 |