Приложение

к постановлению Администрации Лебяжьевского

муниципального округа от «18» мая 2022 г.

№ 420 «Об утверждении муниципальной программы

Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная

деятельность Лебяжьевского муниципального округа»

на 2022-2025 годы»

**Муниципальная программа Лебяжьевского муниципального округа**

**«Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа»**

**на 2022-2025 годы**

**Раздел I**. **Паспорт муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» (далее Программа) |
| Ответственный  исполнитель | Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области (далее Администрация Лебяжьевского муниципального округа, Лебяжьевский муниципальный округ) |
| Соисполнители | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию)  Муниципальное казенное учреждение «Центральный территориальный отдел Лебяжьевского муниципального округа» (далее - МКУ «Центральный ТО»);  Муниципальное казенное учреждение «Центральный территориальный отдел Лебяжьевского муниципального округа» (далее - МКУ «Центральный ТО»);  Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию) |
| Цели Программы | Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа (далее автомобильные дороги местного значения). Повышение уровня комплексного обустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах Лебяжьевского муниципального округа, уровня организации и обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Задачи | Ремонт автомобильных дорог местного значения – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, в том числе, дорожных сооружений и элементов их обустройства (дорожных знаков, дорожных ограждений, светофоров, объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, тротуаров, искусственных дорожных сооружений и пр.), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;  Содержание автомобильных дорог местного значения – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов их обустройства, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в период с 2015 года по 2021 год:  Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона – 9,65/64600 км/кв.м;  Протяженность тротуаров, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 2575/4539 м п./кв.м;  Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 15,299/91363 км/кв.м;  2. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2022 год:  Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе парковки – 0,88/1420 км/кв.м;  Протяженность тротуаров, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 76/228 м п./кв.м;  Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 7,332/42675 км/кв.м;  3. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2023 год:  Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 5,4/25 418 км/кв.м;  4. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2024 год:  Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе – 235 шт.;  Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе – 40 шт.;  Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 2,36/9 456 км/кв.м; |
| Срок реализации | 2022-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 77 075,52356 тыс. руб., в том числе за **2022 год** – 33 641,58752 тыс. руб., из них:  областного бюджета – 26 314,677 тыс. руб. (по согласованию);  бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 7 326,91052 тыс. руб.  **2023 год** – 24 415,214 тыс. руб., из них:  областного бюджета – 18 494,25699 тыс. руб. (по согласованию);  бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 5 920,95701 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение уровня комплексного обустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах Лебяжьевского муниципального округа, уровня организации и обеспечения безопасности дорожного движения, уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |

**Раздел II. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа**

В настоящее время в Лебяжьевском районе проживает 12 423 человек, в т.ч. р.п. Лебяжье 5 425 чел.

Протяженность автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа составляет 160,918 км, в том числе, с асфальтовым покрытием 52,107 км, с покрытием из грунтощебня 108,811 км.

Характеристика текущего состояния автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа за период с 2015 по 2021 годы по населенным пунктам представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

Количество и протяженность тротуаров - 11шт., 6,989/13978 км/кв.м.

Количество пешеходных переходов - 13 шт. Перечень тротуаров и пешеходных переходов Лебяжьевского муниципального округа представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

**Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере дорожной деятельности** **Лебяжьевского муниципального округа**

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Бюджетный Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Курганской области от 3 апреля 2020 года № 73 «О порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность и на осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

Постановление Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 22 февраля 2022 года № 129 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области»

Раздел IV. Цели и задачи Программы

**Целью реализации Программы является:**

Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа (далее автомобильные дороги местного значения). Повышение уровня комплексного обустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах Лебяжьевского муниципального округа, уровня организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

**Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:**

1. Ремонт автомобильных дорог местного значения. Выполнение в рамках реализации данной Программы комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, в том числе, дорожных сооружений и элементов их обустройства (дорожных знаков, дорожных ограждений, светофоров, объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, тротуаров, искусственных дорожных сооружений и пр.), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

2. Содержание автомобильных дорог местного значения. Выполнение в рамках реализации данной Программы комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов их обустройства, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2022-2025 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

**1. В рамках работ по ремонту автомобильных дорог местного значения:**

1) Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе парковки – 0,88/1420 км/кв.м;

2) Протяженность тротуаров, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению покрытия тротуара – 76/228 м п./кв.м;

3) Протяженность автомобильных дорог, на которых планируются работы по ремонту и восстановлению профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог – 15,092/77 549 км/кв.м;

4) Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе – 235 шт.;

5)Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе – 40 шт.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по дорожной деятельности представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

**Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| 1 | Количество восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Единица | 13 | 7 | 1 | 10 | 31 |
| 2 | Доля восстановленных автомобильных дорог с щебеночным основанием | Процент | 42 | 65 | 67 | 100 | 100 |
| 3 | Количество восстановленных автомобильных дорог с асфальтобетонным основанием | Единица | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Доля восстановленных автомобильных дорог с асфальтобетонным основанием | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Количество восстановленных парковок и тротуаров | Единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Доля восстановленных парковок и тротуаров | Процент | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | Единица | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 8 | Доля установки светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | Единица | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 10 | Доля установки технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Раздел IХ. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач Программы с учетом финансовых ресурсов, представленных в приложении 4 к настоящей Программе, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти и местного самоуправления действующим законодательством.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика текущего состояния автомобильных дорог местного значения Лебяжьевского муниципального округа за период с 2015 по 2021 годы** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, м, в т.ч. | | | | Выполненные работы по ремонту | | | |  |  |  |
|  |  | всего | асфальт | грунтощебень | грунт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **р.п. Лебяжье, численность населения - 5425 человек** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова | 1377 | 1043 |  |  |  | пешеходный переход Агропромышленный техникум (АПТ) | пешеходный переход АПТ | | асфальт от ул.Спортивная до ул. Пушкина -386м/2318кв.м | асфальт от ул. Спортивная до д.40 - 580м/3500кв.м | |
| 2 | ул. Суворова | 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Матросова | 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуар 198п.м./396кв.м | щебень от пер.Пушкина до ул.Спортивная 550 м/3 300 кв.м. |
| 4 | ул. М.Горького | 1111 | 390 |  |  |  |  |  |  |  | щебень от ул. Рабочая до д. 32 - 20м.п./120 кв.м | |
| 5 | ул. Фрунзе | 1170 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.43 до ул. Спортивная - 516п.м/3096кв.м |
| 6 | ул. Игнатьевская | 1197 | 780 |  |  |  |  |  |  |  | асфальт от ул.Спортивная до д.17 - 265м/1590кв.м | асфальт от д.51 по ул. Почтовая до д.24 по ул. Коммунальная - 235п.м/1412кв.м |
| 7 | ул. Пролетарская | 1048 | 256 |  |  | асфальт от ул.Пушкина к корту -175м/1350кв.м | | | | | асфальт от ул. Первомайской до средней школы - 93м/465кв.м | |
| 8 | ул. Лукияновская | 2171 | 1050 |  |  | асфальт от ул.Первомайская до д.55 -110м/1540кв.м | | | асфальт от д.49 до д. 45 - 144м/1440кв.м; тротуар от д.58 до д. 62 - 38п.м/228кв.м | асфальт от ул. Спортивная до Почты и от Администрации до до Поссовета - 1057м/6340кв.м; тротуар от д.55 до ул. Пушкина 127п.м/254кв.м и от д. 58 до ул. Рабочей 118п.м/244кв.м; ул. Советская у Музея 38п.м/77кв.м | тротуар у рынка 104п.м/207кв.м и 42п/м/84 кв.м | |
| 9 | ул. К.Маркса | 3994 |  |  |  |  |  |  | грунтощебень от ул. Первомайская до ул. Почтовая - 308м/1850 кв.м | | | |
| 10 | ул. Октябрьская | 1857 | 361 |  |  | асфальт -350м/2505кв.м | | |  |  | тротуар 100 п.м/201кв.м | |
| 11 | ул. Советская | 3442 | 3442 |  |  |  |  | асфальт от ул. К.Маркса до д.156 - 448м/2688кв.м | асфальт от д.42 до д.156 - 322м/1932кв.м | | | асфальт от ул.Пушкина до ул.Первомайская - 300п.м/2400кв.м |
| 12 | ул. 1-Заводская | 405 | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. 2-Заводская | 651 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. 3-Заводская | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. 4-Заводская | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Восточная | 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. 8-Марта | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень 905п.м/5430кв.м |
| 18 | ул. Гагарина | 753 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.3 до д. 7 - 100п.м/600кв.м | |
| 19 | ул. Кооперативная | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от ул. Спортивная до д.7 и до д. 9а - 220п.м/1320кв.м | |
| 20 | ул. Спортивная | 1617 | 1617 |  |  | тротуар -884п.м/1323кв.м | пешеходный переход у Школы-интернат (ШИ) | асфальт от магазина "Восторг" - 124м/865кв.м, обустройсто пешеходного перехода у ШИ | асфальт перекресток ул. Советская-Спортивная - 133м/799кв.м | | пешеходный переход у АПТ | асфальт от ул.Трудовая - 426п.м/2560кв.м |
| 21 | ул. Трудовая | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальт от ул.Спортивная - 140 п.м/840кв.м |
| 22 | ул. Рабочая | 1121 | 850 |  |  | от ул. Игнатьевская до ул. Фрунзе - 426м/2061кв.м | | | | | | тротуар 156п.м/312кв.м |
| 23 | ул. Водопроводная | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Пушкина | 1692 | 1230 |  |  | асфальт от ул.Фрунзе до ул. Пролетарская - 220м/1540кв.м | тротуар у ДЮСШ - 408 кв.м; пешеходный переход к средней школе | асфальт от ул. Советская до ул. Лукияновская - 372м/5342кв.м | | асфальт от ул. Кирова до ул. К.Маркса - 370м/2915кв.м; тротуар от ул. Лукияновской до Советской 367п.м/745кв.м; | асфальт от ул. Лукияновская до ул.К.Маркса - 80м/1440кв.м; Пл.Ленина - 888м/5330кв.м; тротуар - 117п.м/234кв.м; | |
| 25 | ул. Первомайская | 1445 | 1000 |  |  |  | Пешеходный переход у ДШИ, тротуар-82 п.м/138кв.м, асфальт -260м/2918кв.м | пешеходный переход ДШИ | асфальт от ул. Игнатьевская на М.Горького до ул. Пушкина - 420м/2310кв.м | | | асфальт от ул.Советская - 320п.м/2540кв.м; 113п.м/680кв.м |
| 26 | ул. Калинина | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Почтовая | 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Пионерская | 1174 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. 9-Мая | 1398 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от ул.Коммунальная до ул. К.Маркса - 596п.м/3577кв.м |
| 30 | ул. Водонасосная | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Сибирская | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Северная | 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Сутягина | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Дзержинского | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Коммунальная | 737 | 737 |  |  |  |  | асфальт от ул. 9 Мая до д.24 - 282 м/1410 кв.м | | | | |
| 36 | ул. Мира | 525 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Комсомольская | 542 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Садовая | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Луговая | 545 | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Вокзальная | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Станционная | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Железнодорожная | 2207 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Южная | 1421 | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Гоголя | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Томина | 276 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Путейская | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пер. Мельничный | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пер. Чапаева | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пер. Коммунальный | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пер. Дорожный | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | пер. Пушкина | 1099 | 654 |  |  |  |  | асфальт от АГЗС к ул.Северной - 124м/865кв.м | | | | |
| 52 | пер. Озерный | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | пер. ул. Станционной | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | тер. Лесхоза | 376 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | п.с.т. Коопзверопромхоз | 1917 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 51252 | 20490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение | | |  |  |  |  |  |  | 200 светильник | 380 светильник | 77 светильник |
|  | **д. Верхнеглубокое, численность проживающего населения - 383 человека** | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | ул. Южная | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Путь Ленина | 1665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Восточная | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Молодежная | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Северная\* | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Арлагуль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1088 | 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Заречная | 660 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1748 | 1448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Новощетниково** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заринская | 1074 | 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1074 | 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Большое Моховое** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Сиреневая | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Молодежная | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Томилова | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пер. Вагановский | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Центральное** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкина | 646 | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Первомайская | 664 | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Советская | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Ленина | 1117 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Октябрьская | 622 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Школьная | 624 | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Спортивная | 555 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Лесная | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Молодежная | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5564 | 3811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Калашное** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Береговая | 1319 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Центральная | 805 | 805 |  |  | грунтощебень ул. Центр-ая,д.4-6,от д.23,у магазина -432м/2366кв.м | | | | | | |
| 3 | ул. Молодежная | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2360 | 1305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Александровка** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная | 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Зеленая | 1267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Елошное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская | 1379 |  |  |  |  |  |  | грунтощебень от д.2 до д.31, от д.44 до д.50 - 1007м/5035кв.м | | | |
| 2 | ул. Центральная | 2364 |  |  |  |  | грунтощебень д.57-70 - 2145 кв.м | | | |  |  |
| 3 | ул. Краково | 533 |  |  |  |  | грунтощебень д.1-30 - 3198 кв.м | | | |  |  |
| 4 | ул. Озерная | 2244 |  |  |  | грунтощебень ул. Озерная, д.1-9, д.53-19, д.22-24 - 855м/5558кв.м | | | | | | |
|  | Итого | 6520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Фрунзе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Береговая | 1277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Береговой | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подъезд к д. Золотово | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Балакуль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Луговая | 1041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Лесная | 418 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Урожайная** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Смолинка | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Дубровное** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1486 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Береговая | 1599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Восточная | 870 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3955 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Бочаговка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Сиреневая | 987 |  |  |  |  | грунтощебень д.12-38/1 - 3600 кв.м | | | |  |  |
|  | Итого | 987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Камышное** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | 2042 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Кулаженка | 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Парковая | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Молодежная | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3273 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Кукушкино** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 1321 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Сибирская | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пер. Садовый | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2251 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Лисье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зеленая | 761 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.1 до д.40 - 761 п.м/4566кв.м | |
| 2 | ул. Барабинская | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.1 до д. 10 - 500п.м/3000кв.м | |
| 3 | ул. Молодежная | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Светлая | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.1 до д.34 -722п.м/4332кв.м | |
| 5 | ул. Одинарская | 1276 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень от д.1 до д.33 - 700п.м/4200кв.м | |
| 6 | ул. Центральная | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень у церкви 250п.м/1500кв.м; у почты 120п.м/720кв.м | |
| 7 | Уличное освещение | | |  |  |  |  |  |  |  | 22 светильник | |
|  | Итого | 5552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Островное** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Алтайская | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Прудки | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Луговая | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уличное освещение | | |  |  |  |  |  |  |  | 8 светильник | |
|  | Итого | 1864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Баксары** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Южная | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Лопатки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная | 1878 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Заводская | 204 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Победы | 523 | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Парковая | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Советская | 449 | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Ленина | 2851 |  |  |  | профилиро-вание - 11200кв.м | | | | ул. Ленина от д.19до д.31 и от д.64 до д.89 - 1200м/5400кв.м | | |
| 7 | пер. Пожарный | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Береговая | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Октябрьская | 1210 | 1160 |  |  | асфальт - 60 кв.м | |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Садовая | 989 | 490 |  |  | асфальт - 120 кв.м | |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Шумского | 584 | 530 |  |  | асфальт - 120 кв.м | |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Комсомольская | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Мира | 820 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 11062 | 5176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Песьяное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Озерная | 1247 | 1100 |  |  | асфальт - 1000кв.м | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Школьная | 274 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Молодежная | 311 |  |  |  | профилирование - 2140 кв.м | | |  | от д.1 до д. 12 - 311м/1400 кв.м | | |
|  | Итого | 1912 | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Худяково** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Охотников | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Менщиково** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 2086 |  |  |  |  |  |  | грунтощебень от д.50 до д. 89 - 850м/4250кв.м | | | |
|  | Итого | 2086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Суерская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Весенняя | 1373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Кузнецово** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | 1424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Головное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная от д.№ 1 до д. № 91 | 1482 |  |  |  |  |  |  | грунтощебень от д.1 до д.53 - 832м/4160кв.м | | | |
| 2 | ул. 8-е Марта от д.№ 48 до д. № 2 | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Харлова от д.№ 21 до д. № 1 | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дорога от дороги Лебяжье-Головное до ул. Харлова д.№ 21 | 1364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дорога от ул. Центральная от д.№ 91 до ул. 8-е Марта д. № 24 | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Школьная от д.№ 2 до д. № 10 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Налимово** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Садовая | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Лесная | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Зеленая | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Бакальская | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Светлое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Береговая | 1100 |  |  |  | грунтощебень- 80м/4800кв.м | | |  |  |  |  |
|  | Итого | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Плоское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 684 | 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Школьная | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Реденькая | 1201 | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Придорожная | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2912 | 1885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Белянино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1281 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Лесная | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Почтовая | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Береговая | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Комсомольская | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3048 | 1281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Слободчаки** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Степная | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Прилогино** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 2033 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Молодежная | 423 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2456 | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Красная горка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зеленая | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Юдино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Широкая | 1251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Речное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Победы | 1361 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Молодежная | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная | 1054 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Мира | 1984 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Южная | 262 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Садовая | 320 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5358 | 1762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Желтики** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Желтики | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Кузинка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Кузинка | 670 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 670 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Хутора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Майская | 338 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Победы | 272 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Школьная | 393 | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная | 1612 | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Заозерная | 382 | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Трудовая | 636 | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Степная | 248 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пер. Степной | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пер. МТМ до ул. Центральная | 211 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 4284 | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Черемушки** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Октябрьская | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Промышленная | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Комарова | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Северная | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Восточная | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Мичурина | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Молодежная | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Береговая | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальт 735п.м/3675кв.м - от региональной до д.27 | |
| 10 | ул. Садовая | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уличное освещение | | |  |  |  |  |  |  |  | 29 светильник | |
|  | Итого | 5326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Черешково** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Чаешное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Сиреневая | 1275 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1275 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Лебяжье-1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кривина | 237 | 237 |  |  |  |  |  |  | асфальт от ул. Береговой до пересечения с региональной - 237м/1300кв.м | | |
| 2 | ул. Береговая | 1372 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Мира | 598 | 598 |  |  |  |  |  |  | асфальт от ул. Кривина - 267м/1200кв.м | | |
| 4 | ул. Молодежная | 829 | 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Якунинская | 397 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3433 | 3064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Нижнеглубокое** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | 1241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **160918** | **52107** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 2 | | |
|  | к Муниципальной программе Лебяжьевского  муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | | |
| **Перечень тротуаров и пешеходных переходов Лебяжьевского муниципального округа** | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Целевые показатели | |
| п.м | кв.м |
| **Тротуары** | | | |
| 1 | ул. Советская, р.п. Лебяжье (от ул. Первомайская до ул. Пушкина) | 191 | 382 |
| 2 | ул. Пушкина, р.п. Лебяжье (от ул. Советская до ул. Кирова) | 1360 | 2 720 |
| 3 | пер. Пушкина, р.п. Лебяжье (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) | 748 | 1 496 |
| 4 | ул. Матросова, р.п. Лебяжье (от ул. Спортивная до пер. Пушкина) | 538 | 1 076 |
| 5 | ул. Спортивная, р.п. Лебяжье (от ул. Лекияновская до ул. Кирова) | 884 | 1 768 |
| 6 | ул. Игнатьевская, р.п. Лебяжье (от ул. Спортивная до ул. Рабочая | 529 | 1 058 |
| 7 | ул. Рабочая, р.п. Лебяжье (от ул. Игнатьевская до ул. Лукияновская) | 245 | 490 |
| 8 | ул. Лукияновская, р.п. Лебяжье (от ул. Рабочая до ул. Первомайская) | 859 | 1718 |
| 9 | ул. Первомайская, р.п. Лебяжье (от ул. Совнетская до ул. Игнатьевская) | 630 | 1 260 |
| 10 | ул. К. Маркса, р.п. Лебяжье (от ул. Первомайская до ул. Советская) | 900 | 1800 |
| 11 | ул. Октябрьская, р.п. Лебяжье (от ул. Первомайская до детского сада "Ладушки") | 105 | 210 |
| **ИТОГО:** | | **6989** | **13978** |
| **Пешеходные переходы** | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Целевые показатели | |
| шт. | |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Советская | 1 | |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Первомайская | 2 | |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина | 3 | |
| 4 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская | 3 | |
| 5 | р.п. Лебяжье, ул. Спортивная | 3 | |
| 6 | р.п. Лебяжье, ул. Кирова | 1 | |
| **ИТОГО:** | | **13** | |

Приложение 3

к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального

округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального

округа» на 2022-2025 годы»

**Перечень мероприятий по дорожной деятельности Лебяжьевского муниципального округа на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование объекта, улицы** | | **Виды работ** | **Объем работ (км/м2)** | **Обоснование** |
| **2022 год** | | | | | |
|  | **р.п. Лебяжье. Количество проживающих – 5425 человек.** | | | | |
| **1.** | ул. Суворова  (от ул. Первомайская  до ул. Спортивная) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,986/5 917 | Общая протяженность дороги 986м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Ул. Суворова расположена в северной части р.п. Лебяжье и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, где, как правило, сконцентрированы все объекты соцкультбыта, социальные службы, административные здания. В 2021 году на улице выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей. В результате производства земляных работ в местах работы техники при укладке труб и ремонте водопроводных колодцев покрытие дороги, обочины подверглись вскрытию и разрушению. Рекультивация и восстановление земляного полотна после ремонта сетей, а также отсутствие каких-либо работ по ремонту дорожного полотна за период с 2015 года по настоящее время, не дали необходимого качества состояния дороги. Требуется ремонт и щебенение дорожного покрытия. |
| **2.** | ул. Матросова,  (от ул. Первомайская  до пер. Пушкина);  Подъезд и парковка к детскому саду «Сказка» | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 0,530/3 441 | Общая протяженность дороги 1036 м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Улица расположена в северной части р.п. Лебяжье после ул. Суворова, ближе к центру и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. Дополнительно на данной улице, по адресу ул. Матросова, 12, функционирует один из двух детских садов, расположенных в поселке. У территории детского сада отсутствуют подъездные пути и парковка. В период половодья подъезд и подход к территории сада практически невозможен. В 2021 г. был выполнены работы по восстановлению профиля и щебенение дороги от ул. Спортивная до пересечения с пер. Пушкина протяженностью 550 м. За период с 2015 г. до 2021 года какие-либо работы по ремонту дорожного покрытия не проводились. |
| **3.** | пер. Пушкина,  (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,51/3 554 | Протяженность дороги 1099 м, в т.ч. 654 м асфальтовое покрытие (от ул. Кирова до объездной дороги регионального значения, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт с 2015 года не проводился. Пер. Пушкина начинается в центральной части р.п. Лебяжье от пересечения с ул. Фрунзе и проходит до объездной дороги через улицы М.Горького, Матросова, Суворова, Кирова, ул. Северную. Является основным маршрутом, после основной проезжей ул. Пушкина к детскому саду, расположенному по ул. Матросова, 12, и на выезд из поселка, обеспечивая безопасность пешеходов и транспорта на пути к детскому саду и в северную и северо-восточную части поселка из южной и центральной части, минуя основные проездные дороги улиц Пушкина и Кирова. На участке от начала переулка до пересечения с ул. Матросова расположен тротуар. С целью разгрузки движения по ул. Пушкина и обеспечения безопасности движения пешеходов в северную часть поселка и на выезд из поселка необходим ремонт дорожного покрытия от начала переулка до основной проезжей дороги по ул. Кирова в 2022 г. и восстановление тротуара от начала переулка до пересечения с ул. Матросова и ремонт асфальтовой части дороги в 2024 г. |
| **4.** | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,14/7 615 | Протяженность дороги 3994 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 г. не выполнялся.  Улица расположена после ул. Октябрьская также соединяя восточную и западную части поселка, от ул. Спортивная до ул. ул. Советской. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к больнице магазинам «Магнит», «Метрополис», детскому саду «Ладушки». Если покрытие дороги от ул. Спортивной до ул. Первомайской находится в удовлетворительном состоянии, то западная часть дороги имеет крайне неудовлетворительное состояние, требует ремонта. Кроме того, в 2021 г. на данной улице проводились работы по капитальному ремонту водопроводных сетей, что повлекло за собой дополнительное разрушение покрытия и обочин.  Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Октябрьской. |
| **5.** | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. Лебяжье | | Восстановление тротуара.  Обустройство территории парковки. | 0,120/1 027 | С 2022 года отопление, водоснабжение р.п. Лебяжье осуществляет МУП «Теплотранс». В многоквартирном дом по ул. Пушкина, 20, на первом этаже дома, расположатся офисные помещения данного предприятия. В настоящее время там находится парикмахерская, швейная мастерская, торговые точки. Напротив расположены органы МВД, Спортивная и средняя школы. То есть, большая часть жителей поселка посетит данную территорию. В настоящее время подъезд и подход к фасадной части дома отсутствуют. Территория эта расположена в самом центре поселка, где происходит самое интенсивное движение транспорта, пешеходов, парковка автомобилей на проезжей части невозможна. Требуется ремонт и восстановление тротуара и стоянки (парковки) для автомобилей. |
| **6.** | ул. Дзержинского (от дома № 26 по ул. Дзержинского до пер. Коммунальный) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,38/2 045 | Протяженность дороги 380 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **7.** | пер. Коммунальный (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,25/1 140 | Протяженность дороги составляет 452 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **8.** | ул. Сутягина (от дома № 24 по ул. Сутягина до пер. Коммунальный) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,37/2 125 | Протяженность дороги 370 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **9.** | Пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина | | Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков |  |  |
|  | **ИТОГО:** | | | **4,286/26 864** |  |
|  | **д. Верхнеглубокое. Количество проживающих – 383 человек.** | | | | |
| **10.** | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,67/9 990 | Протяженность дороги составляет 1665 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Кроме того, по улице несколько раз выполнялись работы по ремонту водопроводных сетей.  Улица является основной дорогой в населенном пункте д. Верхнеглубокое. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения. Ежедневно по улице осуществляется автобусное сообщение с целью сбора и подвоза учащихся в школу. |
|  | **ИТОГО:** | | | **1,67/9 990** |  |
|  | **с. Налимово. Количество проживающих – 214 человек.** | | | | |
| **11.** | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная) | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,56/3 035 | Протяженность дороги составляет 775 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Все улицы населенного пункта Налимово расположены вокруг озера. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения на выезд (въезд) в село, также передвижение к объектам соцкультбыта, в школу, которая расположена по ул. Центральная. Данные участки дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. В рамках мероприятий данной программы планируется провести комплексный ремонт дорожного покрытия улиц во всех населенных пунктах, где работают школьные и медицинские учреждения. |
| **12.** | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая) | | 0,55/2 966 | Протяженность дороги составляет 491 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
| **13.** | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. Садовая) | | 0,50/2 680 | Протяженность дороги составляет 218 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
|  | **ИТОГО:** | | | **1,61/8 681** |  |
|  | **с. Прилогино. Количество проживающих – 295 человек.** | | | | |
| **14.** | ул. Молодежная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,42/2 115 | Протяженность дороги составляет 423 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. На данной улице располагается школа.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения.  Данный участок дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. |
| **15.** | ул. Центральная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,870/4 350 | Протяженность дороги составляет 2033 м, в т.ч. асфальт 1100 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Данная улица является основной улицей населенного пункта, на ней расположены административные объекты, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. |
|  | **ИТОГО:** | | | **1,29/6 465** |  |
| **16** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | | | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **17** | **Государственная экспертиза документации по проектно-сметной стоимости капитального ремонта дорожного покрытия** | | | **-** | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, расположенных по адресу: р.п. Лебяжье, ул. Советская, ул. Лукияновская, ул. Спортивная» |
|  | **ВСЕГО 2022 год:** | | | **8,856/52 000** |  |
|  | **2023 год** | | | | |
|  | **д. Верхнеглубокое** | | | | |
| **1** | ул. Северная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,84/4 200 | Протяженность дороги составляет 982 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **2** | ул. Молодежная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,374/1 870 | Протяженность дороги составляет 374 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **3** | ул. Восточная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,461/2 074 | Протяженность дороги составляет 461 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **4** | ул. Южная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,396/1 980 | Протяженность дороги составляет 396 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
|  | **ИТОГО** | | | **2,071/10 124** |  |
|  | **с. Головное** | | | | |
| **5** | ул. 8 Марта | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,374/5 496 | Протяженность дороги составляет 1374 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Головное |
|  | **Итого** | | | **1,374/5 496** |  |
|  | **р.п. Лебяжье** | | | | |
| **6** | ул. Октябрьская | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,490/7 464 | Протяженность дороги составляет 1490 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в р.п. Лебяжье |
|  | **Итого** | | | **1,490/7 464** |  |
|  | **с. Черемушки** | | | | |
| **7** | ул. Промышленная | | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,553/2 765 | Протяженность дороги составляет 553 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Черемушки. |
|  | **Итого с. Черемушки** | | | **0,553/2 765** |  |
| **9** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | | | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **10** | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | | | **-** | Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорожного покрытия |
|  | **ВСЕГО 2023 год** | | | **5,488/25 849** |  |
| **2024 год** | | | | | |
|  | **с. Елошное** | | | | |
| **1** | ул. Центральная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | | 2,364/9 456 | Протяженность дороги составляет 2364 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Завершение работ по ремонту улиц в с. Елошное. |
| **2** | Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе | | | 235 |  |
| **3** | Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе | | | 40 |  |
| **4** | **Прочее содержание уличной дорожной сети** | | | **-** | Расчистка дорог от снега, расчистка и углубление канав, гредирование улиц, ремонт уличного освещения, замена фонарей и др. |
| **5** | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | | | **-** | Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорожного покрытия |
|  | **ВСЕГО 2024 год** | | | **2,364/9 456** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4  к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | | | | |
|  |  |
|  |  |
|  | **Ресурсное обеспечение Программы, целевые показатели** | | | |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс.руб. | | | Объем работ, целевые показатели | |
| ВСЕГО | Областной бюджет (по согласованию) | Бюджет Лебяжьевского муниципального округа | п.м | кв.м |
| **2022 год** | | | | | |  |
|  | **р.п. Лебяжье** | | | | |  |
| 1 | ул. Суворова (от ул.Первомайская до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2745,09595 | 2695,48422 | 49,61173 | 986 | 5916 |
| 2 | ул. Матросова, (от ул. Первомайская до пер. Пушкина) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 2176,39075 | 2137,05715 | 39,33360 | 530 | 3556 |
| 3 | пер. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Кирова)  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1609,59340 | 1580,50344 | 29,08996 | 590 | 3540 |
| 4 | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3989,26300 | 3917,16561 | 72,09739 | 1 250 | 7500 |
| 5 | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. Лебяжье Восстановление тротуара.  Обустройство территории парковки. | 1756,03920 | 1718,07278 | 37,96642 | 120 | 1008 |
| 6 | ул. Дзержинского Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 570,44880 | 0,00000 | 570,44880 | 380 | 2045 |
| 7 | пер. Коммунальный  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 318,00120 | 0,00000 | 318,00120 | 250 | 1140 |
| 8 | пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков | 653,00968 | 646,47958 | 6,53010 | 56 | 8 шт |
|  | **ИТОГО** | **13817,84198** | **12694,76278** | **1123,07920** | **4161,5** | **24705** |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 5973,35046 | 5693,57179 | 279,77867 | 1665 | 9 990 |
|  | **ИТОГО** | **5973,35046** | **5693,57179** | **279,77867** | **1665** | **9 990** |
|  | **с. Налимово** |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1412,15633 | 1391,44182 | 20,71451 | 560 | 3 035 |
| 11 | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1663,91740 | 1633,84565 | 30,07175 | 550 | 2 966 |
| 12 | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. Садовая Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1389,32955 | 1245,33036 | 143,99919 | 500 | 2 680 |
|  | **ИТОГО** | **4465,40328** | **4270,61783** | **194,78545** | **1610** | **8 681** |
|  | **с. Прилогино** |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Молодежная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1470,98902 | 1402,09111 | 68,89791 | 420 | 2 115 |
| 14 | ул. Центральная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 2364,37567 | 2253,63349 | 110,74218 | 870 | 4 350 |
|  | **ИТОГО** | **3835,36469** | **3655,72460** | **179,64009** | **1290** | **6 465** |
| 15 | **Содержание уличной дорожной сети** | **2684,69011** | **0,00000** | **2684,69011** |  |  |
| 16 | **Государственная экспертиза документации по проектно-сметной стоимости капитального ремонта дорожного покрытия** | **110,88900** | **0,00000** | **110,88900** |  |  |
| 17 | **Электроэнергия** | **1829,00000** | **0,00000** | **1829,00000** |  |  |
| 18 | **Налоги** | **925,04800** | **0,00000** | **925,04800** |  |  |
|  | **ВСЕГО за 2022 год** | **33641,58752** | **26 314,67700** | **7 326,91052** | **8 727** | **43376** |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3 108,85286 | 3 077,76434 | 31,08852 | 840 | 4200 |
| 2 | ул. Молодежная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 387,36669 | 1 373,49301 | 13,87368 | 370 | 1870 |
| 3 | ул. Восточная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 560,65668 | 1 545,05011 | 15,60657 | 460 | 2074 |
| 4 | ул. Южная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 590,34784 | 1 574,44435 | 15,90349 | 400 | 1980 |
|  | **ИТОГО** | **7 647,22407** | **7 570,75181** | **76,47226** | **2070** | **10124** |
|  | **с. Головное** |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. 8 Марта Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3 833,72571 | 3 795,38846 | 38,33726 | 1370 | 5496 |
|  | **ИТОГО** | **3 833,72571** | **3 795,38846** | **38,33726** | **1370** | **5496** |
|  | **р.п. Лебяжье** |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 5 439,91705 | 5 385,51788 | 54,39917 | 1490 | 7464 |
|  | **ИТОГО** | **5 439,91705** | **5 385,51788** | **54,39917** | **1490** | **7464** |
|  | **с. Черемушки** |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. ПромышленнаяВосстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1 760,20086 | 1 742,59885 | 17,60201 | 470 | 2334 |
|  | **ИТОГО** | **1 760,20086** | **1 742,59885** | **17,60201** | **470** | **2334** |
| 8 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **1 547,03187** | **0,00000** | **1 547,03187** |  |  |
| 9 | **Экспертиза документации по проектно-сметной стоимости ремонта дорожного покрытия** | **89,99000** | **0,00000** | **89,99000** |  |  |
| 10 | **Электроэнергия** | **2034,01855** | **0,00000** | **2034,01855** |  |  |
| 11 | **Налоги** | **906,93400** | **0,00000** | **906,93400** |  |  |
| 12 | **Прочие** | **1 156,17189** | **0,00000** | **1 156,17189** |  |  |
|  | **ВСЕГО 2023 год** | **24 415,21400** | **18 494,25699** | **5 920,95701** | **5400** | **25418** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **с. Елошное** |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 6 571,46409 | 6 505,74301 | 65,72108 | 2360 | 9456 |
|  | **ИТОГО** | **6 571,46409** | **6 505,74301** | **65,72108** | **2360** | **9456** |
| 2 | **Установка светильников на улично-дорожной сети в Лебяжьевском муниципальном округе** | **5 475,15694** | **5 420,40000** | **54,75694** |  |  |
| 3 | **Работы по установке технических средств организации дорожного движения в Лебяжьевском муниципальном округе** | **1 010,10101** | **1 000,00000** | **10,10101** |  |  |
| 2 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **700,00000** | **0,00000** | **700,00000** |  |  |
| 2 | **Электроэнергия** | **1100,00000** | **0,00000** | **1100,00000** |  |  |
| 3 | **Налоги** | **1241,00000** | **0,00000** | **1241,00000** |  |  |
|  | **ВСЕГО 2024 год:** | **16 097,72204** | **12 926,14301** | **3 171,57903** |  |  |
| **2025 год** | | | | | | |
| 1 | **Содержание и ремонт уличной дорожной сети** | **600,00000** | **0,00000** | **600,00000** |  |  |
| 2 | **Электроэнергия** | **1080,00000** | **0,00000** | **1080,00000** |  |  |
| 3 | **Налоги** | **1241,00000** | **0,00000** | **1241,00000** |  |  |
|  | **ВСЕГО 2025 год:** | **2921,00000** | **0,00000** | **2921,00000** |  |  |
|  | **ИТОГО 2022-2025 годы** | **77 075,52356** | **57 735,077** | **19 340,44656** |  |  |